**SPRING PLANNING**

|  |  |
| --- | --- |
| **Mã sprint** | **SP2** |
| **Thời gian bắt đầu** | **30/09/2025** |
| **Thời gian kết thúc** | **7/09/2025** |

**1. Mục tiêu Sprint**

Hoàn thiện tài liệu đặc tả cho hệ thống bao gồm:

* Viết đặc tả Use Case chi tiết.
* Xây dựng danh sách yêu cầu tiến hóa, bảo mật và an toàn.
* Chuẩn bị đầu vào cho Sprint 3 (thiết kế CSDL và giao diện chi tiết).

**2. Backlog được chọn cho Sprint**

| **ID** | **User Story / Nhiệm vụ** | **Mô tả** | **Độ ưu tiên** | **Points** | **Người phụ trách** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID\_05 | Đặc tả Use Case | Viết tài liệu mô tả chi tiết các Use Case chính của hệ thống quản lý nhân sự. | Cao | 6 | Lê Hà Đăng Khoa |
| ID\_06 | Danh sách yêu cầu tiến hóa | Liệt kê các yêu cầu có thể mở rộng hoặc thay đổi trong tương lai. | Trung bình | 3 | Lê Bảo Thuận |
| ID\_07 | Danh sách yêu cầu bảo mật | Xác định các yêu cầu bảo mật cho hệ thống (phân quyền, xác thực, mã hóa dữ liệu). | Cao | 3 | Lê Bảo Thuận |
| ID\_08 | Danh sách yêu cầu an toàn | Đưa ra các yêu cầu đảm bảo an toàn dữ liệu và hoạt động hệ thống. | Trung bình | 3 | Lê Bảo Thuận |

**3. Phân công công việc chi tiết**

| **Công việc** | **Người thực hiện** | **Deadline** | **Công nghệ/Tool/Thư viện** |
| --- | --- | --- | --- |
| Viết tài liệu đặc tả Use Case | Lê Hà Đăng Khoa | 18/10/2025 | Word / Draw.io / Lucidchart |
| Viết danh sách yêu cầu tiến hóa | Lê Bảo Thuận | 20/10/2025 | Word / Excel |
| Viết danh sách yêu cầu bảo mật | Lê Bảo Thuận | 22/10/2025 | Word |
| Viết danh sách yêu cầu an toàn | Lê Bảo Thuận | 24/10/2025 | Word |

**4. Rủi ro và Biện pháp**

Trong quá trình thực hiện Sprint, nhóm có thể gặp một số rủi ro sau:

* Mô tả Use Case chưa chính xác do thiếu yêu cầu nghiệp vụ rõ ràng. Biện pháp là rà soát lại yêu cầu với Product Owner ngay trong giai đoạn đầu của Sprint.
* Thiếu tiêu chí bảo mật cụ thể, dẫn đến việc mô tả chưa đáp ứng yêu cầu hệ thống. Biện pháp là nghiên cứu thêm các tiêu chuẩn bảo mật của ASP.NET và OWASP.
* Khó phân biệt giữa yêu cầu bảo mật và yêu cầu an toàn, có thể gây chồng chéo nội dung tài liệu. Biện pháp là tham khảo tài liệu IEEE SRS để định nghĩa và phân tách rõ ràng hai nhóm yêu cầu này.

**5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)**

* **Thay đổi so với kế hoạch ban đầu: …**
* **Lý do cập nhật: …**