**SPRING PLANNING**

|  |  |
| --- | --- |
| **Mã sprint** | **SP1** |
| **Thời gian bắt đầu** | **22/09/2025** |
| **Thời gian kết thúc** | **29/09/2025** |

**1. Mục tiêu Sprint**

* Hoàn thiện chức năng **Đăng nhập/Đăng xuất (Login/Logout)** cho hệ thống quản lý nhân sự.
* Thiết kế và xây dựng giao diện **Dashboard cho Admin** sau khi đăng nhập.
* Phát triển chức năng **Quản lý nhân viên cơ bản** gồm: Thêm, Sửa, Xóa, Xem danh sách.

**2. Backlog được chọn cho Sprint**

| **Story ID** | **Mô tả** | **Độ ưu tiên** | **Points** | **Người phụ trách** | **Trạng thái** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **User Story** | **Mô tả** | **Ưu tiên** | **STT** | **User Story** |
| 1 | US01 - Đăng nhập hệ thống | Là một Admin, tôi muốn đăng nhập để truy cập vào trang quản lý. | Trung bình | Hương | US01 - Đăng nhập hệ thống |
| 2 | US02 - Đăng xuất hệ thống | Là một Admin, tôi muốn đăng xuất để đảm bảo an toàn tài khoản. | Trung Bình | Hương | US02 - Đăng xuất hệ thống |
| 3 | US03 - Quản lý nhân viên | Là một Admin, tôi muốn thêm/sửa/xóa/xem thông tin nhân viên để quản lý dễ dàng. | Cao | Thuận | US03 - Quản lý nhân viên |

**3. Phân công công việc chi tiết**

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ / Tool / Thư viện |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện (Login, Dashboard, Quản lý Nhân viên) | Hương | 25/09/2025 | HTML / CSS |
| Viết chức năng Đăng nhập/Đăng xuất (Authentication) | Thuận | 27/09/2025 | PHP / Javascript/ PHP Admin |
| Tạo database quản lý nhân viên (CRUD) | Hương | 27/09/2025 | PHP / Javascript/ PHP Admin |
| Kết nối giao diện và backend (Frontend - Backend) | Thuận | 29/09/2025 | PHP / Javascript/ PHP Admin |

**4. Rủi ro và biện pháp**

| Rủi ro | Biện pháp |
| --- | --- |
| Thiếu yêu cầu chi tiết về thông tin nhân viên. | Làm rõ danh sách trường dữ liệu với Product Owner ngay từ đầu sprint. |
| Lỗi xác thực khi tích hợp ASP.NET Identity. | Test module authentication riêng trước khi kết nối frontend. |
| Chậm tiến độ do UI phức tạp. | Ưu tiên hoàn thiện giao diện login trước, dashboard sau. |

**5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)**

Hiện tại chưa có cập nhật (phiên bản gốc).