SPRING 3 PLANNING

| Mã sprint | SP03 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 26/10/2025 |
| Thời gian kết thúc | 4/11/2025 |

### 1. Mục tiêu Sprint: Khởi tạo và hoàn thiện chức năng Quản lý chức vụ bao gồm:

- Tạo mới / Cập nhật / Xoá chức vụ: Cho phép thêm mới, chỉnh sửa, xoá các chức vụ như: Nhân viên, Trưởng phòng, Giám đốc, …..

- Theo dõi lịch sử chức vụ: Ghi lại các thay đổi về chức vụ của nhân viên theo thời gian (chức vụ cũ → mới, ngày bắt đầu/kết thúc).

- Phân loại chức vụ theo cấp bậc: Phân loại chức vụ theo cấp hành chính (quản lý cấp cao, trung cấp, nhân viên, ……), hỗ trợ thống kê và đề xuất nâng chức.

- Thống kê - báo cáo: Xuất báo cáo số lượng nhân sự theo chức vụ, số người giữ chức vụ quá thời hạn, đề xuất bổ nhiệm, luân chuyển, ……

### 2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Là quản trị viên, tôi muốn thêm mới, chỉnh sửa, xoá các chức vụ | Cao | 7 | Hương | To Do |
| US-02 | Là quản trị viên, tôi muốn theo dõi các thay đổi về chức vụ của nhân viên theo thời gian. | Trung bình | 5 | Thuận | To Do |
|  | Là quản trị viên, tôi muốn Phân loại chức vụ theo cấp hành chính. | Cao | 7 | Khoa | To Do |
|  | ### Là quản trị viên, tôi muốn Xuất báo cáo số lượng nhân sự theo chức vụ, số người giữ chức vụ quá thời hạn, đề xuất bổ nhiệm, luân chuyển, …… | Cao | 6 | Trí | To Do |

### 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện… |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế cơ sở dữ liệu (CSDL). | Thuận | 27/10/2025 | phpadmin |
| Tạo API chức năng CRUD chức vụ, lịch sử chức vụ và thống kê theo chức vụ | Hương | 28/10/2025 | Python |
| Thiết kế giao diện chức vụ (danh sách, thêm/sửa/xoá). Giao diện lịch sử thay đổi chức vụ và giao diện thống kê/báo cáo chức vụ. | Khoa | 31/10/2025 | HTML, CSS |
| Kiểm thử chức năng. | Trí | 2/11/2025 | Postman, Selenium / Manual test |

### 4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro: Nhập sai dữ liệu chức vụ.

- Biện pháp: Kiểm tra đầu vào bằng ràng buộc dữ liệu (validation). Cho phép người quản trị duyệt sau khi nhập.

- Rủi ro: Không phân biệt rõ cấp bậc chức vụ.

- Biện pháp: Thêm trường "Cấp bậc" (ví dụ: Cấp cao / Trung cấp / Nhân viên) để phân loại. Dùng Enum hoặc ID cố định.

- Rủi ro: Không kiểm soát quyền truy cập.

- Biện pháp: Phân quyền rõ: chỉ Admin / Quản trị nhân sự được thao tác. Ghi log thao tác người dùng.

### 5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)

- Thay đổi so với kế hoạch ban đầu: …

- Lý do cập nhật: …