SPRINT REVIEW

1. Thông tin chung

- Sprint số: SP02

- Thời gian Sprint: 7 ngày

- Thành viên tham gia: 3

2. Mục tiêu Sprint

Hoàn thiện các chức năng Quản lý phòng ban và Chấm công trong hệ thống quản lý nhân sự, bao gồm:

- CRUD phòng ban (Thêm, Sửa, Xóa, Xem danh sách)

- Gắn nhân viên vào từng phòng ban

- Chấm công hàng ngày cho nhân viên

- Xuất báo cáo chấm công theo tháng

3. Công việc đã hoàn thành

- Thiết kế và lập trình chức năng Quản lý phòng ban (thêm, sửa, xóa, xem danh sách).

- Liên kết nhân viên với phòng ban trong cơ sở dữ liệu.

- Phát triển giao diện chấm công theo ngày,

- Cập nhật dữ liệu chấm công tự động theo ngày.

- Hiển thị báo cáo chấm công tổng hợp trên giao diện (theo tháng, theo phòng ban).

- Thêm tính năng phân trang cho danh sách nhân viên để tối ưu hiệu năng.

- Kiểm tra và xử lý lỗi nhập liệu cho thông tin phòng ban và bảng chấm công.

4. Công việc chưa hoàn thành

- Chưa có phần thống kê tổng số giờ làm thêm theo nhân viên.

5. Cập nhật Product Backlog (nếu có)

6. Kết luận

- Đánh giá:

- Vì sao:

  - Các chức năng chính của Sprint (quản lý phòng ban và chấm công) đã được hoàn thành và hoạt động ổn định.

  - Một số chức năng mở rộng (xuất báo cáo, thống kê giờ làm thêm) sẽ được chuyển sang Sprint 3 để hoàn thiện.