SPRINT RETROSPECTIVE REPORT

Thông tin chung

Thông tin chung

- Sprint số: SP02

- Thời gian Sprint: 7 ngày

- Thành viên tham gia: 3

1. Điều gì đã làm tốt

- Hoàn thành đầy đủ các chức năng Quản lý phòng ban (CRUD, phân trang, liên kết nhân viên).

- Chức năng Chấm công hàng ngày và báo cáo chấm công theo tháng hoạt động ổn định, giao diện thân thiện.

- Nhóm Dev và Tester phối hợp hiệu quả, phát hiện sớm lỗi nhập liệu.

- Scrum Master tổ chức Daily Scrum đúng giờ, đảm bảo mọi thành viên nắm rõ tiến độ.

- Quy trình commit – review code được tuân thủ nghiêm ngặt, giúp giảm lỗi logic trong giai đoạn cuối Sprint.

2. Điều gì chưa tốt

- Thời gian ước tính cho chức năng xuất báo cáo chấm công chưa chính xác, dẫn đến việc phải dời sang Sprint 3.

- Validation giữa client và server chưa đồng bộ hoàn toàn, gây phát sinh một số lỗi nhập sai dữ liệu chấm công.

- Giao diện chấm công ban đầu tải dữ liệu hơi chậm khi số lượng nhân viên lớn (đã được cải thiện bằng phân trang).

3. Những cản trở gặp phải

- Kỹ thuật: Khó khăn khi kiểm thử dữ liệu chấm công nhiều ngày, do chưa có công cụ mô phỏng tự động.

- Công cụ: Thiếu tiện ích hỗ trợ xuất file Excel/PDF khiến việc kiểm tra kết quả phải thực hiện thủ công.

- Giao tiếp: Một số thay đổi nhỏ trong yêu cầu từ Product Owner về định dạng báo cáo được cập nhật muộn.

4. Bài học rút ra

- Cần xây dựng công cụ tạo dữ liệu mẫu (mock data) để test chức năng chấm công nhanh hơn.

- Nên thống nhất định dạng dữ liệu và validation từ đầu Sprint để tránh sai lệch.

- Việc thêm buffer time cho các chức năng mở rộng là cần thiết, tránh quá tải Sprint.

- Cần thực hiện kiểm thử hiệu năng sớm hơn, đặc biệt cho các module có nhiều truy vấn dữ liệu.

5. Hành động cải tiến cho Sprint tiếp theo

- Kỹ thuật:

  - Tối ưu tốc độ tải danh sách chấm công bằng lazy loading.

  - Triển khai script tự động test chấm công (Python + Faker).

- Công cụ:

  - Tích hợp tính năng xuất báo cáo chấm công ra file Excel/PDF.

  - Sử dụng công cụ benchmark cơ sở dữ liệu để kiểm tra hiệu năng.

- Quy trình:

  - Bổ sung kiểm thử hiệu năng cơ bản vào Definition of Done (DoD).

  - Ghi rõ độ ưu tiên cho các tính năng mở rộng trong Product Backlog.

66. Nhận xét & Đánh giá thành viên

| Thành viên | Nhiệm vụ đảm nhận | Hoàn thành (%) | Điểm tự đánh giá | Nhận xét của nhóm | Điểm nhóm cho thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hương | Scrum Master, điều phối, hỗ trợ test | 100% | 5/5 | Quản lý nhóm hiệu quả, đảm bảo tiến độ. | 5/5 |
| Thuận | Dev Backend (Phòng ban, Chấm công API) | 95% | 5/5 | Code ổn định, hoàn thiện đúng kế hoạch. | 5/5 |
| Khoa | Dev Frontend (Giao diện quản lý & báo cáo) | 90% | 4/5 | Giao diện đẹp, cải thiện tốt hiệu năng. | 4/5 |